Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 1.12.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo iniziato a fare l’analisi dei costi, abbiamo finito il file php per creare lo storico dei messaggi, abbiamo completato l’abstract, abbiamo iniziato a vedere come funzionano il led a infrarossi e il ricevitore a infrarossi, abbiamo provato a connettere l’arduino alla pagina web tramite un cavo ethernet, abbiamo aggiornato il gantt perché ci siamo dimenticati di includere il ponte, abbiamo bloccato la possibilità di ispezionare gli elementi in HTML e infine abbiamo finito lo schema grafico della struttura. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non siamo riusciti a trovare un cavo d’alimentazione per l’arduino, non riuscivamo a trovare il driver giusto per arduino, lo abbiamo risolto trovando il driver CH341SER, abbiamo avuto infine un ultimo problema con la formattazione del testo nelle tabelle che abbiamo poi risolto con il css usando nel tag table lo style=”table-layout:fixed”, e per il td lo sstyle=”word-wrap:break-word”. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo leggermente in anticipo. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a programmare in arduino. |
| Modifica requisiti, |
|  |